## Slide 1: RISK MANAGEMENT
Theory and Practice
Dr. Sudarwan, Ak, CIA, CCSA, CRMA

## Slide 2: Minggu ke 10 s/d 14 Petunjuk Praktis Implementasi manajemen Risiko

## Slide 3: CONTENT
Conceptual Basic of Risk Management
Theoretical Foundation of Risk Management
Risk Management Essentials
Risk Management Framework
Rsik Management Modelling

## Slide 4: Basic Concept of Risk Management
Uncertainty
Risk and Return/Opportunity
Unwanted but Inevitable Risk
Inherent Risk
Risk Control
Residual Risk
Risk Tolerance
Risk Mitigation

## Slide 5: Uncertainty
Persistent Changes
Lack of Full Information Availability
Procurement Cost of Information
Limitation of Predictive Capability
Limitation of Control Capability
Uncertainty:
Environmental Condition
Input-Process-Output-Outcome
  Goal Achievement

## Slide 6: Theoretical Foundation of Risk Management
Probability Theory
Contingency Theory
Constraint Theory
Relational Theory

## Slide 7: Approach
Path Analysis
Fish Bone Analysis
What if Scenario
Sensitivity Analysis

## Slide 8: Framework
Contextual
Comprehensively Integrated
Objective Driven
Risk – Opportunity Optimization
Acceptance Level of Risk
Reasonable Assurance
Cost – Benefit Constraint

## Slide 9: Implementation Steps
Establish Context
Develop Conceptual and Practical
Construction of The Context
Set Objectives
Develop Relevant Paths to Objectives
Conduct Fish Bone Analysis
Develop What If Scenario
Conduct Sensitivity Analysis
Assess Risk Probability
Evaluate Risk – Opportunity Impact
Determine Risk Tolerance Level
Evaluate Cost – Benefit Analysis
Select Decision

## Slide 10: Konsep Risk That Matter (Risk Ranking)

## Slide 11: Risk That Matter (Risk Ranking)
Definisi:
“Risks that Matter” adalah risiko-risiko prioritas yang dianggap paling signifikan bagi perusahaan secara keseluruhan.
Contoh:
Risk That Matter = Top 20 Risk

## Slide 12: Risk That Matter (Risk Ranking)
Ranking | Predikat | Score | Mitigation
1 | Catastrophic Risk | 5 | Action taken immediately
2 | Critical Risk | 4 | Action necessitated but allowed for prior evaluation
3 | Serious Risk | 3 | Action needed after getting proper and complete information
4 | Chronic Risk | 2 | Action maybe needed but can be done later
5 | Normal Risk | 1 | Monitor and maintain existing control
Risk Ranking:

## Slide 13: Risk That Matter (Risk Ranking)
Risk Ranking Factor:
Likelihood
Scope of Impact
Level of Impact
Velocity
Control Effectiveness

## Slide 14: Risk That Matter (Risk Ranking)
Approach to Risk Ranking Calculation:
Pilih risiko yang berada pada area “significant”
Formula penghitungan risk ranking untuk risiko pada area significant:
[{(score likelihood) + (score scope of impact) + (score level of impact) + (score VoR) + (score control effectiveness)}/ 5]

## Slide 15: Risk Ranking Factor

## Slide 16: Risk Ranking Factor: Likelihood
Level of Likelihood | Score
Almost Certain | 5
Likely | 4
Possible | 3
Unlikely | 2
Rare | 1

## Slide 17: Risk Ranking Factor: Scope of Impact
Score of Each Type of Impact:
Very High = 5
High | = | 4
Medium | = | 3
Low | = | 2
Very Low | = | 1
Aggregate Score of Scope of Impact:
[{(Strategic score) (weight) + (Reputation score) (weight) + (Operation
score) (weight) + (Financial score) (weight) + (Compliance score) (weight)
} /5]
Type of Impact | Weight
Strategic | 1,00
Reputation | 0,75
Operation | 0,50
Financial | 0,75
Compliance | 0,50

## Slide 18: Risk Ranking Factor: Level of Impact
Score of Each Type of Impact:
Very High | = | 5
High | = | 4
Medium | = | 3
Low | = | 2
Very Low = 1
Aggregate Score of Level of Impact:
[{(Global Impact Score) (weight) + (Local Impact Score) (weight)}
/2]
Level of Impact | Weight
Enterprise Wide (Global Impact) | 1,00
Organizational Unit (Local Impact) | 0,50

## Slide 19: Risk ranking Factor: Velocity of Risk (VoR)
Definisi:
Tenggat antara waktu terjadinya suatu risiko dengan waktu timbulnya dampak/pengaruh dari kejadian risiko tersebut terhadap unit kerja/organisasi .

## Slide 20: Risk ranking Factor: Velocity of Risk (VoR)
Faktor yang menentukan tingkat (komponen) VoR:
Komponnen VoR | Bobot
1. Kecepatan waktu kejadian risiko (speed of onset/ occurrence) | 0,50
2. Kecepatan waktu timbulnya dampak risiko (speed of impact) | 0,50
3. Kecepatan dan ketepatan respons atas kejadian dan dampak risiko (speed of response) | 1,00

## Slide 21: Risk ranking Factor: Velocity of Risk (VoR)
Skor pengukuran komponen VoR:
Komponen VoR |  |  |  |  | 
Speed of Occurrence |  | Speed of Impact |  | Speed of Response | 
Waktu | Skor | waktu | Skor | waktu | Skor
≤ 1 minggu | 5 | ≤1 minggu | 5 | > 1 minggu | 5
 |  | > I minggu ≤ 2 minggu | 4 | > 4 hari ≤ 1 minggu | 4
 |  | > 2 minggu ≤ 3 minggu | 3 | > 2 hari ≤ 4 hari | 3
 |  | > 3 minggu≤ 1 bulan | 2 | > 1 hari ≤ 2 hari | 2
 |  | > 1 bulan | 1 | ≤ 1 hari | 1

## Slide 22: Risk ranking Factor: Velocity of Risk (VoR)
Skor pengukuran komponen VoR:
Komponen VoR |  |  |  |  | 
Speed of Occurrence |  | Speed of Impact |  | Speed of Response | 
Waktu | Skor | waktu | Skor | waktu | Skor
> 1 minggu ≤ 1 bulan | 4 | ≤1 minggu | 5 | > 1 bulan | 5
 |  | > I minggu ≤ 2 minggu | 4 | > 3 minggu ≤ 1 bulan | 4
 |  | > 2 minggu ≤ 3 minggu | 3 | > 2 minggu ≤ 3 minggu | 3
 |  | > 3 minggu≤ 1 bulan | 2 | > I minggu ≤ 2 minggu | 2
 |  | > 1 bulan | 1 | ≤1 minggu | 1

## Slide 23: Risk ranking Factor: Velocity of Risk (VoR)
Skor pengukuran komponenVoR:
Komponen VoR |  |  |  |  | 
Speed of Occurrence |  | Speed of Impact |  | Speed of Response | 
Waktu | Skor | waktu | Skor | waktu | Skor
> 1 bulan ≤ 3 bulan | 3 | ≤1 bulan | 5 | > 3 bulan | 5
 |  | > I bulan ≤ 2 bulan | 4 | > 1 bulan ≤ 3 bulan | 4
 |  | > 2 bulan ≤ 3 bulan | 3 | > 2 minggu ≤ 1 bulan | 3
 |  | > 3 bulan≤ 6 bulan | 2 | > I minggu ≤ 2 minggu | 2
 |  | > 6 bulan | 1 | ≤1 minggu | 1

## Slide 24: Risk ranking Factor: Velocity of Risk (VoR)
Skor pengukuran komponenVoR:
Komponen VoR |  |  |  |  | 
Speed of Occurrence |  | Speed of Impact |  | Speed of Response | 
Waktu | Skor | waktu | Skor | waktu | Skor
> 3 bulan ≤ 6 bulan | 2 | ≤ 3 bulan | 5 | > 6 bulan | 5
 |  | > 3 bulan ≤ 6 bulan | 4 | > 3 bulan ≤ 6 bulan | 4
 |  | > 6 bulan ≤ 9 bulan | 3 | > 1 bulan ≤ 3 bulan | 3
 |  | > 9 bulan≤ 12 bulan | 2 | > 2 minggu ≤ 1 bulan | 2
 |  | > 12 bulan | 1 | ≤ 2 minggu | 1

## Slide 25: Risk ranking Factor: Velocity of Risk (VoR)
Skor pengukuran komponenVoR:
Komponen VoR |  |  |  |  | 
Speed of Occurrence |  | Speed of Impact |  | Speed of Response | 
Waktu | Skor | waktu | Skor | waktu | Skor
> 6 bulan | 1 | ≤ 6 bulan | 5 | > 6 bulan | 5
 |  | > 6 bulan ≤ 9 bulan | 4 | > 3 bulan ≤ 6 bulan | 4
 |  | > 9 bulan ≤ 12 bulan | 3 | > 2 bulan ≤ 3 bulan | 3
 |  | > 12 bulan≤ 18 bulan | 2 | > 1 bulan≤ 2 bulan | 2
 |  | > 18 bulan | 1 | ≤ 1 bulan | 1

## Slide 26: Risk ranking Factor: Velocity of Risk (VoR)
Formula pengukuran agregasi skor komponen VoR:
[{ (skor speed of occurrence) (bobot) +(skor speed of impact) (bobot) + (skor speed of response) (bobot)}/3]

## Slide 27: Risk ranking Factor: Velocity of Risk (VoR)
Matriks hasilpengukuran agregasi skor komponen VoR dan nilai VoR:
Nilai VoR | Predikat VoR
5 | Very High
4 | High
3 | Medium
2 | Low
1 | Very Low

## Slide 28: Risk Ranking Factor :Control Effectiveness
Komponen control effectiveness
Efektivitas disain kontrol
Efektivitas implementasi kontrol
Efektivitas hasil implementasi kontrol

## Slide 29: Risk Ranking Factor :Control Effectiveness
Kriteria pengukuran komponen control effectiveness
Komponen Control Effectiveness |  |  |  |  | 
Disain Kontrol |  | Implementasi Kontrol |  | Hasil Kontrol | 
Kriteria | Skor | Kriteria | Skor | Kriteria | Skor
Belum dibangun disain kontrol yang dibutuhakn | 5 | Implementasi kontrol tidak sesuai dengan disain kontrol | 5 | Tingkat risiko setelah implementasi kontrol malah meningkat | 5
Sedang dipersiapkan rencana disain kontrol yang dibutuhkan | 4 | Implementasi kontrol secara signifikan menyimpang dari disain kontrol | 4 | Tingkat risiko setelah implementasi kontrol sama dengan tingkat risiko sebelumnya | 4
Sedang dibangun kontrol yang dibutuhkan | 3 | Terdapat beberapa penyimpangan dalam implementasi kontrol | 3 | Target penurunan tingkat risiko tercapai 50 % | 3
Sebagian kontrol sudah selesai dibangun | 2 | Terdapat penyimpangan minor dalam implementasi kontrol | 2 | Target penurunan tingkat risiko tercapai 75 % | 2
Seluruh disain kontrol sudah selesai dibangun | 1 | Implementasi kontrol sepenuhnya sesuai dengan disain kontrol | 1 | Target penurunan tingkat risiko tercapai 100 % | 1

## Slide 30: Risk Ranking Factor :Control Effectiveness
Formula pengukuran Jumlah skor komponen Control effectiveness:
[{ (skor disain kontrol) + (skor implementasi kontrol) + (skor hasil kontrol)}/3]

## Slide 31: Risk Ranking Factor :Control Effectiveness
Matriks hasilpengukuran agregasi skor komponen Control Effectiveness dan nilai Control Effectiveness:
Jumlah Nilai Control Effectiveness | Predikat Control Effectiveness
5 | Not Effective
4 | Mostly not Effective
3 | Partially Effective
2 | Mostly Effective
1 | Effective

## Slide 32: Key Risk Indicator (KRI)

## Slide 33: Key Risk Indicator: Definisi
Informasi atau data yang terukur dan dapat diobservasi yang menggambarkan gejala akan atau sedang terjadinya suatu risiko.
KRI berfungsi sebagai sistem peringatan dini untuk meningkatkab kewaspadaan terhadap risiko, terutama RTM.

## Slide 34: Key Risk Indicator: Pengukuran
Langkah Pengukuran
  Tetapkan jenis pengukuran yang relevan untuk
masing-masing gejala kejadian risiko.
  Tetapkan level ambang bawah dan ambang atas untuk masing-masing fenomena gejala risiko.
  Tetapkan kriteria pengukuran untuk setiap level KRI

## Slide 35: Key Risk Indicator: Pengukuran
Jenis Pengukuran
  Jumlah waktu
  Jumlah kejadian
  Prosentase kejadian

## Slide 36: Key Risk Indicator: Pengukuran
Limit Pengukuran
  Ambang bawah merupakan ukuran untuk fenomena yang mengindikasikan gejala awal bahwa suatu risiko sedang dalam proses menjadi kenyataan
  Ambang atas merupakan ukuran untuk fenomena yang menunjukkan risiko segera akan atau sedang terjadi.
  Hasil pengukuran yang semakin mendekati ambang atas mencerminkan kondisi siaga yang semakin tinggi dan perlu mendapat perhatian besar dan tindakan yang segera.

## Slide 37: Key Risk Indicator: Pengukuran
Kriteria Pengukuran:
Hasil Observasi | Status
Hasil observasi ≤ ambang bawah | Normal
Ambang bawah < hasil observasi ≤ (ambang bawah + 20% interval antara ambang bawah dan ambang atas) | Waspada
(ambang bawah + 20% interval antara ambang bawah da ambang atas) < hasil observasi ≤ (ambang bawah + 40% interval antara ambang bawah da ambang atas) | Siaga I
(ambang bawah + 40% interval antara ambang bawah da ambang atas) < hasil observasi ≤ (ambang bawah + 60% interval antara ambang bawah da ambang atas) | Siaga II
(ambang bawah + 60% interval antara ambang bawah da ambang atas) < hasil observasi | Siaga III

## Slide 38: Key Risk Indicator: Contoh Pengukuran
Fenomena Gejala Risiko | Jenis Pengukuran | Ambang Bawah | Ambang Atas | Jarak antara Ambang Bawah dan Ambang Atas | Hasil Observasi Terhadap Fenomena | Status KRI
Down time system | Jumlah jam down system dalam satu bulan | 2 jam | 8 jam | 6 jam | 5 jam | Siaga II
Komplain dari pengguna jasa | Jumlah komplain dalam satu bulan | 1 | 10 | 9 | 4 | Siaga I

## Slide 39: Key Risk Indicator: Contoh Pengukuran
Fenomena Gejala Risiko | Jenis Pengukuran | Ambang Bawah | Ambang Atas | Jarak antara Ambang Bawah dan Ambang Atas | Hasil Observasi Terhadap Fenomena | Status KRI
Penolakan system terhadap data entry yang salah | Prosentase kejadian terhadap total data entry dalam satu bulan | 0,5% | 2% | 1,5% | 1% | Siaga I