## Slide 1
RISK MANAGEMENT
PERTEMUAN 10
NOVIANDI
MIK | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN

## Slide 2
Risk Management
Manajemen risiko proyek mencakup proses:
Perencanaan manajemen risiko
Identifikasi proyek
Analisis proyek
Perencanaan respons proyek
Pengendalian risiko pada suatu proyek

## Slide 3
Risk Management
Tujuan pengelolaan risiko proyek
Untuk meningkatkan dampak positif dan mengurangi dampak negative dalam sebuah proyek

## Slide 4
Risk Management
Gambaran umum tentang proses managemen risiko proyek
Menrencanakan manajemen risiko
Mengidentifikasi risiko
Melakukan analisis risiko kualitatif
Melakukan analisis risiko kuantitatif
Merencanakan respons risiko
Mengontrol risiko

## Slide 5
Risk Management
Risiko proyek kejadian atau kondisi yang tidak menentu, memiliki efek positif atau negative pada satu atau lebih tujuan proyek.
Misalnya: ruang lingkup proyek, jadwal proyek, biaya proyek dan kualitas proyek

## Slide 6
Beberapa faktor yang mempengaruhi sikap risiko organisasi dan pemangku kepentingan.
1. Risiko appetite
Tingkat ketidakpastian suatu entitas bersedia untuk
mengambil dalam mengantisipasi hadiah
2. Risiko toleransi
Tingkat jumlah atau volume risiko yang akan ditanggung
organisasi atau individu
3. Risiko ambang batas
Mengacu pada tindakan disepanjang tingkat ketidakpastian atau tingkat dampak dimana stakeholder memiliki kepentingan khusus.

## Slide 7
Garis besar proses manajemen risiko

## Slide 8
Beberapa hal penting yang diperlukan dalam manajemen risiko;
Pembentukan mekanisme untuk menjaga risiko dalam peninjauan dan penanganan risiko
Cara untuk mengidentifikasi potensi risiko terhadap proyek.
Penilaian kemungkinan masing-masing risiko terwujud
Penilaian kemungkianan dampak dari masing-masing risiko
Perumusan tindakan untuk menghindari setiap risiko yang terjadi
Pengembangan langkah mundur untuk memperbaiki risiko, jika gagal dalam melakukan tindakan untuk menghindari risiko
Penentuan urgensi risiko dan penangan yang tepat

## Slide 9
Identifikasi Risiko
Risiko projek mungkin terjadi dibagi menjadi tiga hal yang lebih spesifik, yaitu:
Staf kontrak tidak bekerja dengan kecepatan yang diasumsikan dalam mempersiapkan perkiraan.
Staf kontrak tidak memahami dan menyesuaikan diri dengan standar pengembangan program
Staf kontrak sulit dikelola dengan pemimpin tim yang tidak berpengalaman.

## Slide 10
Risiko Projek dibagi atas:
Risiko komersial
Ada atau tidak ada kasus bisnis yang tidak baik
Lebih dari satu pelanggan
Jenis kontrak tidak tepat
Denda untuk kinerja yang tidak baik
Lingkup projek yang ditentukan
Jadwal pembayaran tidak jelas
Pembayaran tidak terkait dengan kiriman

## Slide 11
Risiko Projek dibagi atas:
2. Risiko hubungan
Struktur pelanggan tidak jelas
Akses yang buruk ke stakeholder
Adanya politik internal pada pelanggan
Terdiri atas beberapa stakeholder
User tidak komitmen untuk proyek
Keengganan untuk berubah
Tidak adanya kesepakatan antara manajemen dengan user

## Slide 12
Risiko Projek dibagi atas:
3. Risiko Kebutuhan
Persyaratan tidak disepakati
Persyaratan tidak lengkap
Persyaratan tidak cukup rinci
Persyaratan yang masih ambigu
Tidak ada dokumen persyaratan projek
Persyaratan fungsional yang terlalu ketat
Kriteria penerimaan tidak disepakati

## Slide 13
Risiko Projek dibagi atas:
4. Risiko Perencanaan dan Sumberdaya
Manager proyek tidak terlibat dalam perencanaan awal
Membutuhkan waktu yang singkat dalam mengerjakan/membangun proyek yang sangat besar
Perkiraan proyek tidak sesuai dengan matik proyek yang sudah direncanakan di awal proyek
Ketergantungan pada satu staf yang dianggap sebagai key staff
Pengembang kurang terampil dalam melakukan pengembangan proyek
Kurang berpengalaman dibidang bisnis
Kurangnya teknologi

## Slide 14
Risiko Projek dibagi atas:
5. Risiko Technical
Lingkungan baru bagi pengembang
Perbedaan pengembangan dan live environtments
Keterbatasan akses dalam lingkungan proyek
Sistem perangkat lunak yang tidak familiar
Kurangnya dukungan teknis
Alat / metode / standar yang tidak biasa
Menggunakan teknologi baru

## Slide 15
Risiko Projek dibagi atas:
6. Risiko Subkontrak
Memiliki sedikit pengalaman tentang supplier atau tidak memiliki pengalaman tentang supplier
Suppliers in the poor financial state
Difficult to stage tests of items
Tidak memiliki pilihan supplier lainnya
Menggunakan produk yang memiliki lisensi
Subkontrak tidak back-to-back dengan kontrak utama

## Slide 16
Risk Assesment
Contoh kinerja staf kontrak yang berdampak kelambatan, yatu:
Gagal menghasilkan kode unit yang di uji pada tanggal proyek yang direncanakan
Tidak mampu untuk memulai uji sistem tepat pada waktunya
Belum tersedia penjadwalan ulang uji sistem untuk mengerjakan modul proyek sistem informasi
Peralihan usaha / kinerja ke staf lain

## Slide 17
Risk Action
Terdapat 4 respon utama terhadap identifikasi dan mengukur dampak risiko yang telah dilakukan, yaitu:
Penerimaan (Acceptance)
Tidak ada tindakan terhadap risiko yang layak
Adanya kemungkinan biaya yang lebih mahal dari pada risiko yang harus terjadi
Respon yang dilakukan adalah membiarkan risiko terjadi untuk membangun kontingensi waktu atau anggaran untuk menghadapi dampak risiko jika terjadi

## Slide 18
Risk Action
2. Penghindaran (Avoidance)
Melibatkan hal-hal yang dapat kita lakukan untuk mencegah risiko yang mungin terjadi.
3. Mitigation
Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak risiko, jika terjadi
4. Transfer
Melibatkan pihak ketiga dalam menanggulangi risiko yang terjadi. Contoh: memanfaatkan asuransi dalam berbagai risiko terhadap hardware ataupun infrastruktur proyek lainnya.

## Slide 19
Perencanaan dan Pengendalian Manajemen Risiko
Beberapa sifat perubahan risiko proyek:
Melakukan tindakan mitigasi yang telah diidentifikasi sebelumnya terhadap beberapa risiko yang diprediksi terwujud dan harus dikelola seperti masalah proyek lainnya.
Terjadinya beberapa risiko kehlangan proyek
Munculnya risiko baru yang tidak diantisipasi pada awal proyek

## Slide 20
Perencanaan dan Pengendalian Manajemen Risiko
Beberapa perencanaan pengelolaan risiko yang harus diterapkan:
Pernyataan ruang lingkup dan intensitas pengelolaan risiko yang akan diterapkan untuk proyek manajemen risiko
contoh:
Menyesuaikan tugas manajemen proyek sesuai dengan
ukuran proyek, nilai proyek dan kompleksitas proyek individu
Penjelasan tentang siklus pengelolaan risiko yang akan digunakan pada proyek
Penjelasan tentang peran dan tanggung jawab dalam manajemen proyek.
Penjelasan tentang produk manajemen risiko

## Slide 21
Daftar Risiko Proyek
Berfungsi sebagai repository informasi yang diperoleh pada setiap risiko.
Beberapa hal yang perlu di record adalah:
Referensi, setiap risiko memiliki id yang unik.
Judul dan description risiko
Status risiko saat ini
Dampak yang potensial
Pemilik risiko, orang yang bertanggung jawab untuk melakukan tindakan berisiko yang diidentifikasi
Tindakan mitigasi, transfer yang telah diidentifikasi
Action log, catatan kemajuan yang dibuat dalam melaksanakan tindakan berisiko.

## Slide 22
Risk Ownership
Bagian dari proses identifikasi risiko adalah memutuskan siapa yang harus menjadi pemilik setiap risiko, pemilik risiko harus:
Memiliki informasi yang cukup mengenai risiko
Memiliki sumber daya yang diperlukan
Memiliki wewenang untuk melakukan sesuatu tentang risiko

## Slide 23
DAFTAR PUSTAKA
Cadle J, Yeates D. 2008. Fifth edition Project Management for
Information System. Pearson Education. ISBN: 979-0-13-
206958-1
A Guide to the Project Management Body of Knowledge Fifth
Edition. 2013. Project Management Institut

## Slide 24
Terima Kasih