## Slide 1
TIPE PROJEK & STRATEGI BISNIS SI
PERTEMUAN - 2
NOVIANDI
PRODI MIK | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN

## Slide 2
Perencanaan
Analisa
Desain
Pengembangan
Testing
Implementasi
Pengoperasian dan Pemeliharaan

## Slide 3
Jenis Perencanaan Proyek
Perencanaan Strategis
Kebijakan untuk mencapai sasaran dan tujuan
Perencanaan Operasional
Recana terinci yang menjabarkan perencanaan strategis, terdiri atas:
Perencanaan lingkup kerja
Rancangan organisasi proyek
Rencana Jadwal kegiatan
Perkiraan biaya/anggaran
Proyeksi kebutuhan

## Slide 4
Tugas Analisis Sistem
Mengkomunikasikan temuan-temuan tersebut melalui laporan analisis sistem
01
02
03
04
Menentukan lingkup system
Mengumpulkan fakta
Menganalisis fakta

## Slide 5
9 Tipe Proyek
Sistem Informasi

## Slide 6
Software Development
Package Implementation
System Enhancement (Peningkatan)
Konsultasi & Analisis Bisnis
System Migration
Implementasi Infrastruktur
Out Sourcing (and In-Sourcing)
Disaster Recovery
Smaller IS Project
Notes: Package adalah sebuah sarana untuk mengelompokkan atau mengorganisasikan kelas dan interface yang sama atau sekelompok menjadi satu unit tunggal dalam library.

## Slide 7: Software Development Project
Menetukan Sistem Baru yang akan digunakan
Merancang Sistem
Mengembangkan Sistem
Menguji dan Menerapkan Sistem Baru

## Slide 8: Kebutuhan Manajemen Proyek Dalam Proyek Pengembangan Software
Fleksibel.
agar mampu meninjau kembali spesifikasi dan dapat bernegosiasi dengan customer saat proyek sudah berjalan
Kemampuan Manajemen Interpersonal
Memiliki Stakeholder Management Skill

## Slide 9: Package Implementation Projects
Paket Dibeli
Dipasang
Diaktifkan dan digunakan

## Slide 10: Masalah Pemasangan Paket Baru
Customer
Sulitnya memilih paket yang benar ditempat pertama
Supplier
Permasalahan saat permintaan untuk men-tweak sesuai dengan cara kerja customer
Cst & Sup
Masalah saatmengintegrasikan paket dengan system yang lain
Notes: Tweak adalah aktivitas seseorang yang melakukan sedikit perubahan untuk meningkatkan performa sebuah hardware atau software.

## Slide 11: Tantangan Utama Bagi Pengelola Proyek Dalam Package Implementation
Mengelola rangkaian subproyek
Kustomisasi paket dan penyesuaian
Migrasi data dan cleansing
Pelatihan pengguna
Pemangkasan dari system lama ke system baru

## Slide 12: Tantangan Utama Bagi Pengelola Proyek Dalam Package Implementation
Memastikan supplier memenuhi klaim yang telah mereka buat
Proses penjualan
Kemampuan produk
Kesesuaian dengan organisasi dalam perusahaan tersebut

## Slide 13: Proyek Peningkatan Sistem
Fitur/Fungsi Baru
Permintaan Eksternal

## Slide 14: Masalah Manajer Proyek Terhadap Enhancement Project
Kesulitan dalam menjaga operasional sistem tetap berjalan disaat ada peningkatan system
Sulitnya menyamakan waktu
Sulitnya menjaga eksistensi sistem baru terhadap sistem yang lama

## Slide 15: Konsultasi dan Analisis Bisnis
User
Sulit memperkirakan perangkat lunak
Sulit merencanakan dan mengenalikan perangkat lunak
Ketidak yakinan user terhadap masalah
Ketidak pastian anggaran dan waktu proyek
Sulit memperbaiki lingkup proyek konsultasi
Notes: Tidak melibatkan pengembangan atau pemasangan apapun

## Slide 16: System Migration Projects
Terdapat implikasi infrastruktur
Suatu konsekuensi atau akibat langsung dari migrasi sistem yang dilakukan

## Slide 17: Proyek Infrastruktur
Hardware
Server
Ruang terbatas, untuk meletakkan infrastruktur yang baru.
Kurang terkoordinasinya pengiriman, pemeriksaan infrastruktur yang baru, bahkan kurangnya terkoordinasi masalah biaya yang akan dibayarkan

## Slide 18: Proyek Out-Sourcing dan In-Sourcing
Proses pemindahan tanggung jawab tenaga kerja dari perusahaan induk ke perusahaan lain yang sebelumnya tidak memiliki ikatan
Transfer pekerjaan dari satu perusahaan ke perusahaan lain yang berbeda dalam satu teritori
Out-Sourcing
In-Sourcing

## Slide 19: Alasan Adanya Out-Sourcing
Share ilmu dengan out-sourcing
Kesulitan dalam mengelola IT internal
Mengurangi biaya
Mengurangi jumlah kepala karyawan
Menyamakan utilitas IT dengan kebutuhan yang lainnya, seperti gas atau listrik.
Karena IT menjadi komoditi bukan sesuatu yang bersifat kompetitif
Kekecewaan terhadap biaya IT yang tidak dapat dikendalikan
Notes: utilitas adalah jumlah dari kesenangan atau kepuasan relatif (gratifikasi) yang dicapai.
Komoditas adalah sesuatu benda nyata yang relatif mudah diperdagangkan, dapat diserahkan secara fisik, dapat disimpan untuk suatu jangka waktu tertentu dan dapat dipertukarkan dengan produk lainnya dengan jenis yang sama, yang biasanya dapat dibeli atau dijual oleh investor melalui bursa berjangka.

## Slide 20: Alasan Adanya In-Sourcing
Kompetensi karyawan yangsebelumnya kurang optimal dapat dimanfaatkan di dalam perusahaan.
Adanya perubahan yang mengakibatkan beberapa kompetensi tertentu tidak lagi dibutuhkan lagidalam perusahaan.
Merupakan sebuah tahapan persiapan bagi karyawan untuk alih karir baru di luar perusahaan lama.

## Slide 21: Disaster Recovery Projects

## Slide 22: Disaster Recovery Projects
Rencana pemulihan dengan matang
Pengaturan dengan supplier layanan dan sumber daya (Layanan bisnis kontiniutas)
Pemanfaatan sumber daya secara bersama jika terjadi keadaan yang darurat
Menyimpan list kontak penting
Menyimpan peralatan di tempat yang mudah di akses

## Slide 23
TERIMA KASIH