## Slide 1
BISINESS CASE
PERTEMUAN - 3
NOVIANDI
PRODI MIK | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN

## Slide 2: Business Case
Analisis dari nilai organisasi, kelayakan, biaya, manfaat, dan resiko dari rencana proyek.
Garis besar dan kebutuhan yang diperlukan untuk sebuah piagam proyek
Notes: Piagam proyek berisikan tujuan proyek, kebutuhan proyek dan deskripsi ttg proyek

## Slide 3: Tujuan Business Case
Tujuan dari business case ini adalah:
Untuk menghasilkan manajemen bisnis dengan semua informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan apakah suatu proyek harus didanai (Schmidt 1999)
Harus dapat menetapkan manfaat yang diperoleh dari melaksanakan atau membuat piagam proyek
Menunjukkan bagaimana solusi IT dapat menghasilkan nilai bisnis.

## Slide 4: Manfaat Proyek IT
Mengurangi
Biaya
Membuat Produk/
Layanan Baru
Meningkatkan
Pelayanan
Pelanggan
Meningkatkan
Komunikasi

## Slide 5: Manfaat Proyek IT
Meningkatkan Pengambilan Keputusan
Meningkatkan Kemampuan Pelaporan
Menciptakan / mempererat hubungan antar pemasok, pelanggan atau partner bisnis

## Slide 6: Atribut Business Case
Rincian semua kemungkinan dampak, biaya dan manfaat
Memberikan perbandingan biaya/keuntungan dari setiap alternatif yang ada dengan jelas dan logis
Secara obyektif mencakup semua informasi yang berhubungan
Dapat meringkas semua temuan yang didapat dengan sistematis

## Slide 7: Langkah – langkah membangun business case
Step 1. Memilih Tim Inti
Step 2. Mendefinisikan MOV (Measurable Organization Value) dari seluruh tujuan proyek
Step 3. Mengidentifikasi alternative yang ada
Step 4. Mendefinisikan kelayakan dan menilai resiko yang mungkin terjadi
Step 5. Mendefinisikan total biaya ownership
Step 6. Mendefinisikan total keuntungan ownership
Step 7. Menganalisa alternative menggunakan financial model dan scoring model
Step 8. Mengajukan dan mendukung rekomendasi
Notes: Alternatif atau pilihan yang diidentifikasi dalam business case harus strategis untuk dapat mencapai MOV.Alternatif juga harus dapat memberikan solusi dalam cakupan yang besar

## Slide 8: Langkah – langkah membangun business case
Step 01.
TIM INTI
Manager
Spesialis atau ahli bisnis
Pengguna yang mengerti kebutuhan apa saja yang harus dipenuhi.
Contoh:
Spesialis IT yang mengerti kesempatan, batasan dan resiko

## Slide 9
Keuntungan memilih tim inti adalah:
Kredibilitas
Sejalan dengan tujuan organisasi
Akses ke biaya rill
Kepemilikan
Perjanjian
Membangun jembatan
Tim Inti >>

## Slide 10: Langkah – langkah membangun business case
Step 02. Definisi MOV (Measurable Organization Value) dari seluruh tujuan projek:
MOV merupakan tujuan keseluruhan yang ingin dicapai dari suatu proyek dan mengukur kesuksesan proyek (Billows 1996 & Smith 1999)
MOV didefinisikan diawal proyek
MOV Menyediakan dasar untuk menjalankan proyek dan mendukung banyak keputusan dalam siklus proyek

## Slide 11
6 Proses yang harus dilakukan untuk mengembangkan MOV >>
1. Identifikasi dampak daerah yang diinginkan.
Potensial area:
Strategic
Contoh: Menembus pasar baru, meningkatkan market share
Customer
Contoh: Customer punya pilihan lebih atas produk atau service, customer menerima produk dan service terbaik, transaksi lebih efisien dan efektif
Financial
Contoh: Meningkatkan profit dan margin

## Slide 12
6 Proses yang harus dilakukan untuk mengembangkan MOV >>
Operational
Contoh: Hemat biaya sesuai kelancaran operasi, meningkatkan keefektifan operasional, meningkatkan supply chain
Social
Contoh: Edukasi, kesehatan, keamanan, lingkungan

## Slide 13
6 Proses yang harus dilakukan untuk mengembangkan MOV >>
2. Identifikasi nilai yang diinginkan pada proyek IT
Mengidentifikasi nilai dari suatu proyek IT berdasarkan jawaban
yang dihasilkan dari bertanyaan berikut.
Better – Apa yang diinginkan organisasi untuk dilakukan lebih baik?
Contoh: Meningkatkan kualitas atau meningkatkan efektivitas?
Faster – Apa yang diinginkan organisasi untuk dilakukan lebih cepat?
Contoh: Meningkatkan kecepatan, meningkatkan efisiensi, atau mengurangi siklus waktu?

## Slide 14
6 Proses yang harus dilakukan untuk mengembangkan MOV >>
Cheaper – Apa yang diinginkan organisasi untuk dilakukan lebih murah?
Contoh: mengurangi biaya?
Do more – Apa yang diinginkan organisasi untuk dilakukan lebih dari sekarang?
Contoh: Mengembangkan bisnis atau memperluas bisnis?

## Slide 15
6 Proses yang harus dilakukan untuk mengembangkan MOV >>
3. Mengembangkan metric yang sesuai. Bertujuan untuk:
Menghasilkan tim proyek dengan target yang ingin dicapai
Memberikan ekspektasi yang diinginkan dari para stakeholder
Menghasilkan cara untuk mengevaluasi apakah proyek tersebut sudah sukses dikemudian hari.
4. Menetapkan waktu kapan MOV dicapai

## Slide 16
6 Proses yang harus dilakukan untuk mengembangkan MOV >>
Verifikasi dan mendapatkan persetujuan dari para stakeholder proyek
Dipastikan bahwa MOV yang ditentukan akurat dan realistis.
Dalam pengembangan MOV memerlukan hubungan pekerjaan antara projek manager dan sponsor
Projek manager bertanggung jawab untuk memandu/mengerahkan proses yang berlangsung, sedangkan sponsor harus mengidentifikasi nilai metric target.

## Slide 17
6 Proses yang harus dilakukan untuk mengembangkan MOV >>
Menyimpulkan MOV dalam statement / pernyataan yang singkat dan jelas atau dapat menggunakan table
Measurable Organization Value (MOV) harus dapat:
Menghasilkan kesempatan untuk mendapatkan persetujuan akhir dan verifikasi
Menghasilkan petunjuk yang sederhana dan jelas untuk tim proyek
Menunjukkan ekspektasi / hasil yang diinginkan dengan jelas dan terperinci untuk para stakeholder.

## Slide 18
Step. 03. Mengidentifikasi alternative yang ada
Hal yang harus dipertimbangkan dalam Base case alternative untuk mencapai MOV adalah:
Proses perubahan yang ada tanpa investasi dibidang TI
Mengadopsi atau mengadaptasi aplikasi dari area atau departemen yang berbeda dalam organisasi
Mengulang sistem yang ada
Pembelian pake aplikasi sendiri dari vendor perangkat lunak
Membangun aplikasi baru menggunakan sumber daya atau melakukan outsourcing keperusahaan lain

## Slide 19
Step. 04. Mendefinisikan kelayakan dan menilai resiko yang mungkin terjadi
Kelayakan yang dimaksud adalah focus pada apakah alternative dapat dilakukan dan layak dilakukan.
Resiko yang dimaksud adalah focus pada apa yang bisa salah dan apa yang harus benar

## Slide 20
Kelayakan dapat dilihat dari segi:
Economic feasibility
Analisis ini dilakukan untuk melihat alternatif secara lebih mendalam.
Mengevaluasi alternatif apakah dana dan sumber daya yang ada sudah dapat mendukung proyek.
Technical feasibility
Analisis ini focus pada infrastruktur teknik yang dibutuhkan dapat mendukung solusi IT.
Akankah infrastrukstur yang ada dapat mendukung alternative?
Apakah memerlukan teknologi baru?

## Slide 21
Kelayakan dapat dilihat dari segi: >>
Organizational feasibility
Pada analisa ini mempertimbangkan dampak pada organisasi.
Fokus pada bagaimana orang - orang yang ada di organisasi akan beradaptasi dengan perubahan organisasi yang telah direncanakan.
Other feasibility
Kelayakan disini bergantung pada situasi organisasi.

## Slide 22
Resiko kelayakan berfokus pada:
Identification
Mengidentifikasi apa yang bisa salah?
Mengidentifikasi apa saja yang harus benar?
Assessment
Melihat atau menentukan dampak apa yang akan berpengaruh pada organisasi dari setiap resiko?
Response
Merencanakan bagaimana organisasi dapat mencengan atau meminimalisir resiko yang ada?

## Slide 23
Step. 05. Mendefinisikan total biaya ownership
Total Cost of Ownership (TCO) merupakan sebuah konsep yang mendapatkan perhatian luas dan pada umumnya mengacu pada total biaya untuk:
Memperoleh
Mengembangkan
Memelihara
Mendukung sistem aplikasi selama masa pemanfaatannya

## Slide 24
Biaya-biaya yang termasuk dalam TCO
Direct or up-front costs (Biaya langsung atau biaya dimuka)
Merupakan biaya untuk pembelian perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), dan peralatan telekomunikasi, biaya instalasi, dll.
Ongoing costs (Biaya yang sedang berlangsung)
Merupakan biaya untuk gaji karyawan, training karyawan, pemeliharaan, dll.
Indirect costs (Biaya tidak langsung)
Merupakan biaya seperti kerugian awal produktivitas, waktu yang hilang oleh pengguna saat sistem rusak, dll.

## Slide 25
Step. 06. Mendefinisikan total keuntungan ownership
Pada tahap ini harus menunjukkan keuntungan bagi kepemilikan dari alternatif yang ditawarkan. Keuntungan bisa muncul dari:
Increasing high-value work
(Meningkatkan nilai kerja yang tinggi)
Improving accuracy and efficiency
(Meningkatkan akurasi dan efisiensi)
Improving decision making
(Meningkatkan Pengambilan Keputusan)

## Slide 26
Step. 07. Menganalisa alternative menggunakan financial model dan scoring model
Financial model fokus pada profitabilitas dan arus kas.
Model - model termasuk mencakup:
Payback periode
Jangka waktu kembalinya investasi yang telah dikeluarkan melalui keuntungan yang didapatkan dari suatu proyek yang sudah dibuat
(investasi) / (arus kas) x 1 tahun
Rumus periode pengembalian jika arus kas per tahun jumlahnya sama:

## Slide 27
Contoh:
PT. Semakin Jaya melakukan investasi sebesar $ 45.000, jumlah proceed per tahun adalah $ 22.500, maka payback periodnya adalah :
Payback Period = (investasi awal) /(arus kas) x 1 tahun Payback Period = ($ 45.000) /($ 22.500) x 1 tahun Payback Period = 2 tahun

## Slide 28
Rumus patback periode jika arus kas per tahun jumlahnya berbeda
Payback Period = n + (a-b) /(c-b) x 1 tahun
n = Tahun terakhir dimana jumlah arus kas masih belum bisa menutup investasi mula-mula. a = Jumlah investasi mula-mula. b = Jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke – n c = Jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke n + 1

## Slide 29
Contoh:
PT. Jaya Mandiri melakukan investasi sebesar $ 100.000 pada aktiva tetap, dengan proceed sebagai berikut : Tahun Proceed Proceed Kumulatif 1. $ 50.000 $ 50.000 2. $ 40.000 $ 90.000 3. $ 30.000 $ 120.000 4. $ 20.000 $ 140.000
Maka payback periodnya adalah :
Payback Period = n+(a-b) /(c-b) x 1 tahun Payback Period = 2 + ($ 100.000 – $ 90.000) /($ 120.000 – $ 90.000) x 1 tahun Payback Period = 2 + ($ 10.000) /($ 30.000) x 1 tahun Payback Period = 2,33 tahun atau 2 tahun 4 bulan

## Slide 30
Break even Point (BEP)
Suatu keadaan dimana dalam suatu operasi perusahaan tidak mendapat untung maupun rugi
Penghasilan = Total biaya

## Slide 31
Step. 07. Menganalisa alternative menggunakan financial model dan scoring model >>
Financial model fokus pada profitabilitas dan arus kas.
Model - model termasuk mencakup: >>
Return on Investment = Laba atas investasi
Net Present Value (NPV)
Selisih uang yang diterima dan uang yang dikeluarkan dengan memperhatikan time value of money.

## Slide 32
Net Present Value (NPV)
Bila … | Berarti … | Maka …
NPV > 0 | Investasi yang dilakukan memberikan manfaat bagi perusahaan | Proyek bisa berjalan
NPV < 0 | Investasi yang dilakukan akan mengakibatkan kerugian bagi perusahaan | Proyek ditolak
NPV = 0 | Investasi yang dilakukan tidak mengakibatkan perusahaan untung ataupun merugi | Kalau proyek dilaksanakan atau tidak dilaksanakan tidak berpengaruh pada keuangan perusahaan. Keputusan harus ditetapkan dengan menggunakan kriteria lain misalnya dampak investasi terhadap positioning perusahaan

## Slide 33
Step. 08. Mengajukan dan mendukung rekomendasi
Setelah semua alternatif dianalisis dan diidentifikasi, langkah terakhir adalah merekomendasikan salah satu alternatif tersebut.

## Slide 34
TERIMA KASIH