## Slide 1
KNOWLEDGE AREA MANAJEMEN PROYEK
PERTEMUAN 6
NOVIANDI
PRODI MIK | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN

## Slide 2
Knowledge Area Management
Disebut juga dengan elemen manajemen proyek.
Cakupan atau bidang pengetahuan yang terdapat dalam manajemen proyek

## Slide 3
Knowledge Area Management
Sumber: http://manajemenproyekindonesia.com/?p=2842

## Slide 4
Project Scope Management
Mendefinsikan ruang lingkup pekerjaan yang harus di lakukan untuk menghasilkan deliverable sesuai dengan spesifikasi dan jangka waktu yang telah ditetapkan
Deliverable
Produk
Jasa
Prosedur
Sistem Ataupun Bentuk Keluaran Lainnya

## Slide 5
Project Scope Management
Scope planning atau plan scope management
Collect requirements
Scope definition
Work Breadown Structure (WBS)
Scope verification
Scope control
Dalam suatu proyek, istilah Scope merujuk pada:
Product scope
Project scope

## Slide 6
Project Time Management
Penyusunan Jadwal Proyek
Monitoring Jadwal Proyek
Pengontrolan Perubahan Jadwal Proyek

## Slide 7
Project Cost Management
Cost Budgeting
Cost Control
Cost Estimating
Membuat prakiraan biaya atas sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu aktivitas

## Slide 8
Project Cost Management
Cost Budgeting
Cost Control
Cost Estimating
Menyusun total prakiraan biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan proyek dan menetapkan cost baseline

## Slide 9
Project Cost Management
Cost Budgeting
Cost Control
Cost Estimating
Mengontrol faktor-faktor penyebab varian biaya dan menjalankan prosedur control perubahan

## Slide 10
Project Human Resource Management
Human resource planning:
Mengidentifikasi kualifikasi dan jumlah personil yang dibutuhkan serta mendokumentasikan peran dan tanggung jawab masing-masing
Menunjuk/mendapatkan personil tim yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan proyek
Membentuk project team dengan meningkatkan kompetensi dan kerjasama tim untuk meningkatkan kinerja proyek
Mengelola project team dengan mengkoordinir dan memonitor knerja tim, memberikan umpan balik, dan membantu memecahkan masalah proyek

## Slide 11
Project Risk Management
Risk management planning:
Menentukan metode pendekatan perencanaan dan pelaksanaan manajemen risiko yang akan ditetapkan
Risk indentification:
Mengidentifikasi potensi risiko, membuat kategori risiko berdasarkan karakteristik serta mendokumentasikannya.
Qualitative risk analysis:
Memperkirakan dan menganalisis kemungkinan dan besarnya dampak yang akan ditimbulkan risiko

## Slide 12
Project Risk Management
Quantitative risk analysis:
Membuat penilaian hasil analisis dan menentukan prioritas risiko.
Risk response planning:
Menentukan tindak lanjut untuk mengantisipasi dampak
Risk monitoring and control:
Memonitor risiko yang sudah teridentifikasi dan mengidentifikasi munculnya risiko baru, mengevaluasi pelaksanaan risk response plan dan mengontrol dampak yang ditinggalkan

## Slide 13
Project Communication Management
Performance reporting
Melaporkan status dan kemajuan proyek secara obyektif dan tepat waktu
Manage stakeholders
Membina dan mengelola komunikasi yang efektif dan efisien dengan stakeholder untuk memenuhi kebutuhan serta melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan proyek sesuai mekanisme yang ditetapkan

## Slide 14
Project Communication Management
Performance reporting
Melaporkan status dan kemajuan proyek secara obyektif dan tepat waktu
Manage stakeholders
Membina dan mengelola komunikasi yang efektif dan efisien dengan stakeholder untuk memenuhi kebutuhan serta melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan proyek sesuai mekanisme yang ditetapkan

## Slide 15
Project Quality Management
Quality planning
Menentukan standar mutu dan standar konfigurasi yang sesuai untuk proyek dan cara pemenuhannya
Quality assurance
Melaksanakan aktivitas mutu untuk memastikan pelaksanaan proyek telah memenuhi standar proses yang ditetapkan
Quality control
Memonitor kesesuaian hasil proyek terhadap standar konfigurasi yang ditetapkan dan mengidentifikasi cara mengeliminasi penyebab kegagalan mutu.

## Slide 16
Project Procurement Management
Procurement planning
Menentukan kebutuhan pengadaan barang dan jasa oleh vendor atau kontraktor, membuat jadwal pelaksanaan pengadaan
Solicitation planning
Menyusun dokumen pengadaan dan kriteria penilaian
Conduct solicitation
Mengadakan penjelasan lelang, melaksanakan lelang dan menerima proposal/penawaran yang diajukan vendor atau kontraktor

## Slide 17
Project Procurement Management
Source selection
Memilih dan menunjuk vendor atau kontraktor pemenang
Contract administration
Menyiapkan dokumen kontrak kemudian bersama-sama vendor atau kontraktor pemenang me-review dan menyempurnakan isi kontrak
Contract closure
Penandatanganan kontrak oleh kedua belah pihak (pembeli dan pelaksana)

## Slide 18
Project Integration Management
Membuat project definition sebagai gambaran awal proyek
Membuat project management plan
Mengarahkan dan mengelola pelaksanaan proyek
Memonitor dan mengontrol aktivitas-aktivitas proyek, mulai dari intiation, planning, execution, sampai dengan closing proyek
Mengintegrasikan pelaksanaan prosedur kontrol perubahan atau changes control procedure
Menyelesaikan dan menutup proyek secara formal

## Slide 19
DAFTAR PUSTAKA
Sanchez FDJ. 2013. A Guide to the Project Management Body of Knowledge
Fifth Edition. Project Management Institut. ISBN: 978-1-935589-67-9
Heryanto I, Triwibowo T. 2015. Manajemen Proyek Berbasis Teknologi Informasi
Revisi Kedua. Informatika Bandung. ISBN: 978-602-1514-95-5

## Slide 20
TERIMA KASIH