## Slide 1
EVALUASI PROYEK SI
PERTEMUAN - 7
NOVIANDI
PRODI MIK | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN

## Slide 2
Tujuan
Dengan mempelajari bagian ini diharapkan pembaca akan mampu untuk :
  melaksanakan evaluasi dan pemilihan proyek berdasarkan kriteria strategis, teknis dan ekonomis
  mempergunakan berbagai teknik evaluasi cost-benefit untuk memiih berbagai proposal proyek yang diajukan
  mengevaluasi resiko yang berkaitan dengan sebuah proyek dan memilih strategi yang tepat untuk meminimisasi kerugian.

## Slide 3
Memilih Proyek
Membandingkan proyek yang diusulkan dengan memberikan alternatif dan memutuskan apakah akan tetap dilaksanakan (go project) atau tidak (no go project) berdasarkan berbagai aspek kajian
Strategis
Teknis – Ekonomis
Resiko
Select Project
Identify project scope & objective
Identify project infrastructure
Analyse project characteristics
Identify the product & activities
Estimate effort for activity
Identify activity risks
Allocate resources
Review/ publicize plan
Lower level planning
Execute plan
Review
Lovwer
level
detail
for each activity

## Slide 4
Tujuan Evaluasi Proyek
Mengetahui keberhasilan suatu proyek
Menghindari keterlanjuran investasi modal yang terlalu besar untuk kegiatan yang ternyata tidak menguntungkan.
Biasanya dilakukan pada tahap pemilihan proyek

## Slide 5: Strategic Assessment
Program Management
Program: Pengumpulan proyek individu
Organizational structure for program management: program director atau program executive
Evaluasi untuk mengetahui sejauh mana kontribusi dari proyek tersebut terhadap tujuan organisasi/perusahaan
Evaluasi tentang kelayakan waktu
Evaluasi tentang kelayakan sumber daya

## Slide 6: Strategic Assessment
Portofolio Management
Perlu adanya jaminan pelaksanaan pengembangan sistem yang konsisten dengan rencana strategis
Perlu perhitungan kemungkinan adanya pengaruh pada proyek lainnya dalam portofolio dan profil portofolio secara keseluruhan
Pengembang pihak ketiga juga melakukan penilaian strategis dan operasional terhadap proposal proyek
Proyek yang akan diusulkan akan menjadi bagian dari portofolio proyek yang sedang berjalan dan yang direncanakan
Pemilihan proyek harus mempertimbangkan dampak yang mungkin terjadi pada proyek lain (misalnya: persaingan pada sumber daya) dan keseluruhan profil portofolio (misalnya: spesialisasi vs diversifikasi)

## Slide 7
Technical Assessment
Evaluasi terhadap fungsi yang diperlukan terhadap perangkat keras dan perangkat lunak yang tersedia
Rencana sistem informasi strategis dapat mempengaruhi sifat solusi dan biaya

## Slide 8
Cost benefit analysist
Penilaian ekonomi dengan membandingkan perkiraan biaya pengembangan dan pengoperasian sistem dengan manfaatnya
Penilaian didasarkan atas
Apakah perkiraan biaya terlampaui oleh taksiran penghasilan dan manfaat lainnya
Apakah proyek sedang dipertimbangkan atau tidak, merupakan pilihan yang terbaik
Notes:   Analisas cost benefit
  Evaluasi yang menganalisa apakah estimasi biaya pengembangan suatu sistem melebihi estimasi pemasukan dan keuntungan yang akan diberikan oleh sitem tersebut bila diimplementasikan.

## Slide 9
Cost benefit analysist
Terdiri atas 2 tahap
Identifikasi dan estimasikan semua biaya dan keuntungan yang akan diperoleh dari proyek tersebut
Biaya pengembangan sistem
Biaya operasional
Keuntungan yang diharapkan jika sistem tersebut beroperasi
Nyatakan biaya dan keuntungan tersebut dalam bentuk common unit
Biaya dalam development cost, set-up cost dan operasional cost
Keuntungan dalam direct benefit, Assessable indirect benefit, keuntungan yang tidak berwujud
Notes:   Analisas cost benefit
  Evaluasi yang menganalisa apakah estimasi biaya pengembangan suatu sistem melebihi estimasi pemasukan dan keuntungan yang akan diberikan oleh sitem tersebut bila diimplementasikan.

## Slide 10
Evaluating the Economic Benefit
Cara standar untuk mengevaluasi manfaat ekonomi dari setiap proyek adalah dengan cara melakukan analisis biaya dan manfaat. Hal tersebut terdiri atas 2 tahap, yaitu:
Mengidentifikasi dan memperkirakan semua biaya dan manfaat dalam melaksanakan proyek.
Contoh:
Biaya pengembangan sistem, biaya operasional dan manfaatnya
Mengekspresikan biaya dan manfaat di unit umum

## Slide 11
Cost Category
Biaya pengembangan
Gaji
Biaya persiapan
Biaya pemasangan sistem baru sesuai pada fungsi dan kegunaan sistem
Biaya operasional
Biaya pengoperasian sistem

## Slide 12
Category Benefit
Manfaat langsung
Misalnya: Pengurangan tagihan gaji
Manfaat tidak langsung yang dapat diukur
Misalnya: manfaat sekunder, seperti peningkatan akurasi, pengurangan kesalahan terhadap biaya.
Manfaat tak berwujud
Membutuhkan waktu yang cukup lama dan sangat sulit untuk dihitung
Misalnya
Mengurangi penambahan atau pergantian staf, hal tersebut berdampak terhadap biaya perekrutan yang menjadi lebih rendah

## Slide 13
Teknik evaluasi manfaat biaya
Laba bersih
Payback period
Net present value
Tingkat pengembalian internal

## Slide 14
Evaluasi Cost-benefit
Cash Flow Forecasting
  Prediksi cash flow harus bisa memperlihatkan kapan pengeluaran dan pemasukan yang akan terjadi
  Contoh
        Tahun Proyek 1 Proyek2 Proyek3 Proyek4
        0 -100,000 -1,000,000 -100,000 -120,000
        1 10,000 200,000 30,000 30,000
        2 10,000 200,000 30,000 30,000
        3 10,000 200,000 30,000 30,000
        4 20,000 200,000 30,000 30,000
        5 100,000 300,000 30,000 75,000
        Net profit 50,000 100,000 50,000 75,000

## Slide 15
Evaluasi Cost-benefit
Net Profit
  Merupakan perbedaan antara total cost dan total income selama proyek berlangsung
        Tahun Proyek 1 Proyek2 Proyek3 Proyek4
        0 -100,000 -1,000,000 -100,000 -120,000
        1 10,000 200,000 30,000 30,000
        2 10,000 200,000 30,000 30,000
        3 10,000 200,000 30,000 30,000
        4 20,000 200,000 30,000 30,000
        5 100,000 300,000 30,000 75,000
        Net profit 50,000 100,000 50,000 75,000

## Slide 16
Evaluasi Cost-benefit
Payback period
  Merupakan untuk break even atau pengembalian investasi awal
        Tahun Proyek 1 Proyek2 Proyek3 Proyek4
        0 -100,000 -1,000,000 -100,000 -120,000
        1 10,000 200,000 30,000 30,000
        2 10,000 200,000 30,000 30,000
        3 10,000 200,000 30,000 30,000
        4 20,000 200,000 30,000 30,000
        5 100,000 300,000 30,000 75,000
        Net profit 50,000 100,000 50,000 75,000
Payback period

## Slide 17
Evaluasi Cost-benefit
  Return of Investment (ROI) atu Accounting Rate of Return (ARR)
  Memberikan suatu cara membandingkan net profitability terhadap investasi yang diperlukan
  ROI = Average annual profit / total investment x 100
  Contoh:
  Net profit pada proyek 1 adalah 50 juta rupiah dan total investasinya adalah 100 juta rupiah. Maka perhitungan ROI nya adalah:
  ROI = 10.000 / 100.000 x 100 =10%
  Keuntungan: Sederhana, mudah perhitungannya dan popular
  Kekurangan: Tidak memperhitungkan waktu cash flow

## Slide 18
Evaluasi Cost-benefit
  Net Prevent Value (NPV)
  Teknik evaluasi proyek yang memperhitungkan profitability sebuah proyek dan waktu cash flow yang dihasilkan
  Present value = value in year t * discount factor
  discount factor = 1 / (1+r) t
  r adalah: discount rate, dinyatakan dengan nilai decimal
  t adalah: jumlah tahun terjadinya cash flow

## Slide 19
Evaluasi Cost-benefit
  Contoh menghitung NPV, Penerapan discount factor 10% pada proyek 1
    Year Project 1 Discount factor Discounted cash
      cash flow @10% flow ( ribu rupiah)
      0 -100,000 1.0000 -100,000
      1 10,000 0.9091 9,091
      2 10,000 0.8264 8,264
      3 10,000 0.7513 7,513
      4 20,000 0.6830 13,660
      5 100,000 0.6209 62,090
    Net profit : 50 juta rupiah NPV: 618 ribu rupiah

## Slide 20
Evaluasi Cost-benefit
  Internal Rate Of Return (IRR), Memberikan pengukuran profitability dalam bentuk persen yang akan dibandingkan dengan interest rate
  Contoh Estimasi Internal Rate of Return untuk proyek 1
Net present value
8,000
6,000
4,000
2,000
0
-2,000 8 9 10 11 12
-4,000
-6,000

## Slide 21
Terima Kasih