VALIDASI MRP DENGAN CRP

(CAPACITY REQUIREMENTS PLANNING):

BAGIAN 1

MRP tidak sensitive terhadap kapasitas.

MRP mengasumsikan bahwa kapasitas yang memadai tersedia untuk memproduksi komponen-komponen pada waktu dibutuhkan.

- CAPACITY REQUIREMENTS PLANNING (CRP)

  - Fungsi pembuatan, pengukuran & penyesuian batas-batas atau level-level kapasitas

  - Proses penentuan berapa banyak sumber daya pekerja & mesin diperlukan untuk menyelesaikan tugas-tugas produksi

  - Perbandingan detail kapasitas dibutuhkan oleh MRP & order yang saat ini sedang diproses vs kapsitas tersedia

  - Merevisi bahwa terdapat kapasitas yang memadai untk memproses semua order yang telah direlease pada horizon perencanaan

Closed-loop MRP System memberikan feedback dari fungsi eksekusi-eksekusi sehingga perencanaan dapat dijaga validitasnya sepanjang waktu

- LOGIKA CRP

  - MPS diuraikan melalui sistem MPS

  - PORel diambil dari sistem MRP dan digunakan untuk melakukan suatu simulasi deterministik yang menggunakan lead time untuk menentukan waktu tiap order melewati tiap stasiun kerja

  - Tambahkan job yang baru saja di-release (released or open order) di shop floor

  - Susun laporan beban mesin pada tiap mesin dan bandingkan dengan kapasitas tersedia

  - Contoh mekanika CRP

Tabel 1. BOM for Standard Widget (Effective Date January 1, 1990 )

Tabel 2. Item Master Record Files for Standard Widget as of Saturday, July  1, 1990

Tabel 3. Routing Files for Standard Widget

Tabel 4. Work Center Master File, Standard Widget

Tabel 5. MPS for Part 100

Proses perencanaan dimulai dengan membuat perencanaan RCCP pada ke tiga WC

Tabel 6-A. Process Time Computation

Setup Time per Lot

Process Time/Piece =                                            + Run Time Per Piece

Lot Size

Tabel 6-B. Bill of Labor Computation

Tabel 6-C. Bill of Labor for Standar Widget

Tabel 6. RCCP Standard Widget as of July 1, 1990

Gambar 2. RCCP, Standard Widget

Berdasarkan RCCP, maka

  - Production Plan is reasonable

  - MRP System to be run ( MRP Report (Tabel 7)

Tabel 7. MRP for Standard Widgets

Item 100

Fixed Period Ordering ; Periods to Order : 1 ; Lead Time : 1

Item 110

Fixed Quantity Ordering ; Quantity to Order : 400 ; Lead Time : 2

Item 121

Fixed Quantity Ordering ; Quantity to Order : 2400 ; Lead Time : 3

Item 122

Fixed Quantity Ordering ; Quantity to Order : 6000 ; Lead Time : 4

Ekstraksi PoRel pada MRP (Tabel 7) disajikan pada Tabel 8

Tabel 8. PoRel, Standard Widgets, as of July 1, 1990

Part 121 & 122 punya jadwal produksi yang “irregular” (lumpiness)